## NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE : 15

PRESENTS :       12

VOTANTS :        14

L’An deux mil Douze,

Le 15 Octobre,

A 20 heures 30 m, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,

S’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme DESSOY Anny.

DATE DE LA CONVOCATION :

10 OCTOBRE  2012

DATE D’AFFICHAGE :

10 OCTOBRE 2012			RESENTS (es) :

Messieurs  GILLET,  FERY,  BAUDOU, LECLERC, LE BOT, ARZILLIER.

Mesdames  MOINDJIE, CAILLAT, DEVILLE, TILLY, MARTIN.

ABSENTS (es) :

Mr FLERON (Pouvoir à Mr GILLET), Mr PIGER (Pouvoir à Mme DESSOY),  Mme BOUQUET.

Monsieur Jean-Pierre GILLET a été nommé Secrétaire.

### Délibération n° 1004

Objet : Avenant au devis de base

Travaux d’aménagement sécuritaire/Mission de coordination Hygiène et Sécurité

Madame Le Maire expose au  Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement sécuritaire, la mission du coordonateur SPS retenu en Juillet 2010 à la SAS LEMOINE INGENIERIE, avait été prévue pour une durée de 21,5 mois. En fonction de la date de démarrage des travaux, celle-ci arrive à expiration au 31/12/2012.

Les problèmes rencontrés avec le Maître d’œuvre EGIS AMENAGEMENT lors des travaux des phases 1-2-3 ont suscités de nombreux retards dans l’avancement du chantier et, le Conseil Général estime dorénavant que les travaux ne seront pas terminés avant la fin de l’année 2013.

Le coordonateur SPS Lemoine Ingénierie a donc proposé à la Commune un avenant à sa mission d’origine d’un an supplémentaire. Cette mission s’élève à la somme de 3 037,46 €.

Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité ;

- d’accepter l’avenant au devis de base proposé par Lemoine Ingénierie afin de prolonger la mission de coordonnateur SPS jusque fin 2013 pour la somme de 3 037,46 €,

- de charger Madame le Maire des formalités nécessaires à cette opération.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

#### A LES MESNEUX, LE 15 OCTOBRE 2012

#### LE MAIRE,

ANNY DESSOY.

#### ACTE RENDU EXECUTOIRE APRES DEPOT EN PREFECTURE

LE 18 OCTOBRE  2012

ET PUBLICATION ET NOTIFICATION

#### LE 18 OCTOBRE  2012.